Project C4

# Handledning 24/3-2015

VT-15 DA336A, Grupp 23

Kalle Bornemark 861209

Emil Sandgren 941224

Jimmy Maksymiw 891031

Erik Sandgren 941224

24/3-2015**Protokollförare**: Kalle Bornemark

**Närvarolista**:

* Kalle Bornemark
* Erik Sandgren
* Jimmy Maksymiw
* Emil Sandgren

**Innehåll:**

Gick igenom vad alla har gjort. När våra sprints är och var vårt generella fokus ligger.

**Redovisning av föregående vecka**

Visade färdig grund för all dokumentation. Vi har bestämt oss för att arbeta i Android studio.

Alla har jobbat med grundstruktur i android studio. Undersökt hur android fungerar, kollat videos, tutorials. Finslipat dokumentation och gjort diagram. Samt installerat nödvändiga program.

**Antal timmar**

87.00 timmar totalt

**Antal timmar föregående vecka**

Emil Sandgren: 20 timmar

Erik Sandgren: 20 timmar

Kalle Bornemark: 24 timmar

Jimmy Maksymiw: 23 timmar

**Problem som behöver lösas**

Lista ut vilka element i Android Studio som lämpar sig bäst till tiles. Börja med grundläggande struktur.

**Planering fram till nästa möte**

Klar med Version 1 – ett spelbart fyra i rad.