Project C4

# Handledning 30/3-2015

VT-15 DA336A, Grupp 23

Kalle Bornemark 861209

Emil Sandgren 941224

Jimmy Maksymiw 891031

Erik Sandgren 941224

30/3-2015**Protokollförare**: Kalle Bornemark

**Närvarolista**:

* Kalle Bornemark
* Erik Sandgren
* Jimmy Maksymiw
* Emil Sandgren

**Innehåll:**

Gick igenom vad alla har gjort. Release av V.1.

Visade fungerande version av C4 på mobil.

**Redovisning av föregående vecka**

Emil: Testfall, Uppdaterat UI och metoder för vinst samt newGame.

Jimmy: Fungerande vinstkoll och optimering av spellogik, finslipat dokument för version 1. Lägga brickor.

Erik: Gjort klart vinstkoll och grundläggande logik. Jobbat med gameGrid, enkelt Use-case diagram. Gjort testmiljöer i eclipse för vinstkoll och testat detta.

Kalle: Finslipning av kod i UI + logik. Planerat + valt element i AS.

Allmänt: Ändrat namn till Project C4.

**Antal timmar**

117.50 timmar totalt

**Antal timmar föregående vecka**

Emil Sandgren: 14 timmar, totalt 29 timmar

Erik Sandgren: 14 timmar, totalt 29 timmar

Kalle Bornemark: 12 timmar, 31 timmar

Jimmy Maksymiw: 10.5 timmar, totalt 28.5 timmar

**Problem som behöver lösas**

Inga specifika just nu.

**Planering fram till nästa möte**

\* Göra todo-list för nästa sprint (+ lägga upp på Basecamp).

\* Inleda server-klient/kommunikation.