Project C4

# Handledning 27/4-2015

VT-15 DA336A, Grupp 23

Kalle Bornemark 861209

Emil Sandgren 941224

Jimmy Maksymiw 891031

Erik Sandgren 941224**Protokollförare**: Kalle Bornemark

**Närvarolista**:

* Kalle Bornemark
* Erik Sandgren
* Jimmy Maksymiw
* Emil Sandgren

**Innehåll:**

Demo av version 3.

**Redovisning av föregående vecka**

Gjort animationer för spelbrickor och indikatorn som visar vems tur det är.

Totalt har gruppen hittills jobbat 477,40 timmar, och ligger därför bra i fas med planeringen.

**Problem som behöver lösas**

Databasen skall skapas och implementeras. De första power-ups:en skall skapas och vara användbara i spel.

**Planering fram till nästa möte**

Avstämning av de nya funktionerna. Genomgång av veckan som gått.