Project C4

# Handledning 4/5-2015

VT-15 DA336A, Grupp 23

Kalle Bornemark 861209

Emil Sandgren 941224

Jimmy Maksymiw 891031

Erik Sandgren 941224

4/5-2015**Protokollförare**: Erik Sandgren

**Närvarolista**:

* Kalle Bornemark
* Erik Sandgren
* Jimmy Maksymiw
* Emil Sandgren

**Innehåll:**

Går igenom föregående vecka och veckan framöver

**Redovisning av föregående vecka**

Vi har delat upp det i två olika branches.

Emil och Erik arbetar med powerups och mergat. Ikoner, omstruktuering och buggfixar.

Jimmy och Kalle arbetar med att implementera databasen och representation av elo.

Funderar på hur vi ska koppla konton till en mail-adress.

Många risker vi tidigare haft har nu minskat.

**Antal timmar**

418.10 timmar totalt

**Timmar sen föregående möte**

Emil Sandgren: 23 timmar, 146.3 timmar totalt

Erik Sandgren: 16 timmar, 138.5 timmar totalt

Kalle Bornemark: 16 timmar, 134.6 timmar totalt

Jimmy Maksymiw: 16 timmar, 147 timmar totalt

**Problem som behöver lösas**

Bitmaps tar mycket plats och ska helst användas om och inte ritas upp. Kanske det ligger kvar referenser?

Vi kommer också göra en ganska jobbig merge från powerup-branchen till databasbranchen.

**Planering fram till nästa möte**

Släppa version 4