Project C4

# Handledning 11/5-2015

VT-15 DA336A, Grupp 23

Kalle Bornemark 861209

Emil Sandgren 941224

Jimmy Maksymiw 891031

Erik Sandgren 941224

11/5-2015**Protokollförare**: Erik Sandgren

**Närvarolista**:

* Kalle Bornemark
* Erik Sandgren
* Jimmy Maksymiw
* Emil Sandgren

**Innehåll:**

Skall dema version 4

**Redovisning av föregående vecka**

Arbetat mot version 4. Fixat gamesettings, best of x, olika grids.

Demot gick bra.

Databaser och mycket med implementation och nya användare. Jimmy och kalle har arbetet mycket med heartbeat-systemet och databaser över nätverk. Visa Highscore. Skapar konton och användare. Valde bort att inte kunna lägga till vänner. Tar för lång tid.

Emil och Erik har gjort powerups och lokalt spel settings. Mycket med powerups och emil har gjort UI-grejer. Har inte hunnit testa.

**Antal timmar**

653.40 timmar totalt

Erik: 15 timmar, 159.5 timmar totalt

Emil: 15 timmar, 167.3 timmar totalt

Kalle: 16.5 timmar, 157.1 timmar totalt

Jimmy: 16.5 timmar, 169.5 timmar totalt

**Problem som behöver lösas**

Lägga in timmar för individnivå i dessa dokument, totaltimmar och för veckan som gått. Breda ut tutoringdokumenten.

Mindre pressed opacity.

Förvirrat med om local game settings skall vara pressed och alla i samma färg.

Kanske man ska kunna välja hur många som man ska vinna med, t.ex. 4-5.

Backknappen kan vara förvirrade – Rolf.

Settings skall bort.

**Planering fram till nästa möte**

Buggfixar och dokumentation, testning. Personliga uppgifter, skall lämnas in siste maj.