Project C4

Projektplan



VT-15 DA336A, Grupp 23

Kalle Bornemark 861209

Emil Sandgren 941224

Jimmy Maksymiw 891031

Erik Sandgren 941224

16/3 2015 V 1.0

**Innehållsförteckning**

[Revisionshistorik 1](#_Toc414311187)

[Översikt 2](#_Toc414311188)

[Syfte 2](#_Toc414311189)

[Omfattning 2](#_Toc414311190)

[Mål 2](#_Toc414311191)

[Kortfattad produktbeskrivning 3](#_Toc414311192)

[Målgrupp 4](#_Toc414311193)

[Utvecklingsprocess 5](#_Toc414311194)

[Bemanning 6](#_Toc414311195)

[Ansvarsområden 6](#_Toc414311196)

[Grov planering 7](#_Toc414311197)

[Riskanalys 8](#_Toc414311198)

# Revisionshistorik

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Namn** | **Datum** | **Beskrivning** | **Version** |
| Kalle Bornemark | 16/3 2015 | Första planering | 0.1 |
| Erik Sandgren | 17/3 2015 | Utökat punkter | 0.1.1 |
|  |  |  |  |

# Översikt

## Syfte

Vi förväntar oss att förbättra vår förmåga att jobba i grupp och att få användning av de kunskaper vi redan lärt oss.

## Omfattning

Projektet sträcker sig över 200 timmar per projektdeltagare under tio veckors tid.

## Mål

Målet är att lyckas producera en version av Fyra i rad som uppfyller våra krav inom utsatt deadline.

# Kortfattad produktbeskrivning

Tanken är att utveckla spelet “Fyra i rad”, som i huvudsak kommer att spelas över nätverk via Android-telefoner. Huvudfokus kommer ligga på välfungerande logik och ett stilrent GUI.



Spelet “2048” (bild höger) är en bra referens när det gäller spelkänsla, grafisk profil och helhetsintryck. Detta eftersom hela upplevelsen känns snabb, stilren och allmänt “lightweight”. Dessutom finns det stort utrymme för spelaren att bli bättre och uppnå högre resultat - något vi lägger stor vikt vid.

Vi tänker oss ett grafiskt gränssnitt helt i 2D, och som därför inte nödvändigtvis påminner om den fysiska leksaksmodellen av fyra i rad.

Den funktionalitet vi strävar efter innefattar inloggning (med möjlighet att lägga till vänner), poängsystem, highscore, chat, match-making, valuta, power-ups och AI.

# Målgrupp

Vår primära målgrupp är tävlingsmänniskor i åldern 12-30 som gillar spel med simpel grundidé och som tillåter stor möjlighet för individuell förbättring.

Persona

Niklas, 24 år. Han gillar datorspel, fotboll och Tetris. På kvällarna spelar han datorspelet League of Legends där han är något skickligare än medelspelaren. På bussen mot skolan försöker han åtgärda sitt spelbegär genom att istället spela på mobilen. Då tar han fram Fyra i rad där han snabbt och enkelt dominerar sina motståndare.

# Utvecklingsprocess

Vi skall arbeta enligt agila principer och använda en iterativ processmodell där vi arbetar inkrementellt. I varje iteration så förfinas kraven, kodskrivandet, testningen med mera och arbetet detaljplaneras för att uppnå målet med den planerade versionen.

En ny körbar version skall släppas mellan två veckors mellanrum med viktiga körbara funktioner. Med varje körbar version fylls det på med mer funktionalitet.

# Bemanning

Vi är fyra systemutvecklare med goda kunskaper inom Java-programmering och en allmänt perfektionistisk syn på utveckling.

Anledningen till att vi specifikt jobbar med systemutvecklare är att vi lägger stor vikt vid en välfungerande logik och klasstruktur.

## Ansvarsområden

<fyll på>

# Grov planering

Vi tänker jobba i 2-veckors-Sprints.

**Version**: 1.0

**Deadline**: 2015-03-30

* En spelbar version av Fyra i rad
* Spelas på Android där två spelare spelar på samma enhet
* Endast nödvändig funktionalitet
* Minimal tid lagd på grafik
* Testmiljöer för att testa logiken skall skapas
* Klar med första utgåvan av dokumentation

**Version**: 2.0

**Deadline**: 2015-04-13

* Färdig med grundläggande klient/server-kommunikation
* Utöka UI för nätverksspel
* Implementera databas

**Version**: 3.0

**Deadline**: 2015-04-27

* Möjlighet att logga in
* Möjlighet att lägga till vänner
* Möjlighet att söka efter ny match
* Animationer av spelbrickor

**Version**: 4.0

**Deadline**: 2015-05-11

* Implementera bIRC
* Lägga till vissa power-ups

**Version**: 5.0

**Deadline**: 2015-05-25

* Slutversion av all dokumentation
* Upprensning och finslipning av kod

# Riskanalys

Brist på kunskaper att koda animationer

* Sannolikhet: Medel
* Förebyggande: Läsa på om animationer
* Konsekvens: Dåligt flow
* Åtgärdande: Gör om, gör rätt

Brist på kunskap om nätverksimplementation

* Sannolikhet: Låg
* Förebyggande: Läsa på om nätverk
* Konsekvens: Ingen multiplayer
* Åtgärdande: Gå vidare till andra extra-features

Otydlig planering

* Sannolikhet: Medel
* Förebyggande: Många möten, tydlig dokumentation, tydliga roller
* Konsekvens: Låg produktivitet, mycket dubbelarbete
* Åtgärdande: Stanna upp arbetet, se över projektet och planera

Oengagerad grupp

* Sannolikhet: Låg
* Förebyggande: Många möten, bra kommunikation, några öl
* Konsekvens: Låg produktivitet, ojämn arbetsfördelning
* Åtgärdande: Snacka ihop oss, kontakt handledare för rådgivning

Brist på kunskap inom android

* Sannolikhet: Medel
* Förebyggande: Läsa på om android, gå på handledningsmöten
* Konsekvens: Tar längre tid än väntat
* Åtgärdande: Läsa på om android, kontakt handledare för rådgivning, youtube-videos